Cahier des Charges

–

Projet ERP INNOV’WEBTECK

1. Présentation du Projet

- Nom du projet : ERP InnovWebTech v1.0

- Client : Micro-entreprise InnovWebTech

- Rresponsable du projet : Toi (Développeur Full Stack)

- Date de rédaction : 14/12/2025

Contexte et objectifs : InnovWebTech est une micro-entreprise de développement informatique. Actuellement, la gestion administrative (clients, devis, factures) et le suivi des projets se font de manière manuelle ou dispersée.

Les objectifs de cet ERP sont doubles :

- Opérationnel : Centraliser la gestion de l'activité, automatiser la création de documents comptables (devis/factures) et suivre la rentabilité des projets pour gagner du temps.

- Stratégique (Showcase) : Servir de vitrine technologique démontrant l'expertise "Full Stack" (Symfony/React) de l'entreprise auprès de futurs prospects.

Public cible

- Utilisateur principal : L'administrateur (Toi).

- Utilisateurs secondaires (futurs) : Clients (via un potentiel accès "Espace Client" pour télécharger leurs factures en v2).

2. Périmètre du Projet

- Type de projet : Application Web de type "Single Page Application" (SPA) avec Dashboard d'administration (Back-office de gestion).Fonctionnalités principales attendues :

  - Authentification  & Sécurités

    - Système de Login sécurisé (JWT).

    - Gestion des rôles (Admin uniquement pour le MVP).

  - Module CRM (Gestion Relation Client)

    - Liste des clients et prospects (Entreprises et Particuliers).

    - Fiches détaillées : Coordonnées, SIRET, N° TVA, Contact principal.

    - Historique des échanges (Notes).

  - Module Commercial (Facturation)

    - Gestion du catalogue de prestations (TJM, Forfaits).

    - Éditeur de Devis : Ajout de lignes dynamiques, calcul automatique HT/TVA/TTC.

    - Workflow : Conversion d'un Devis validé en Facture.

    - Génération PDF : Export propre et standardisé des documents.

    - Suivi des statuts : Brouillon, Envoyé, Accepté, Facturé, Payé, En retard.

  - Module Gestion de Projet

    - Création de projets liés aux clients.

    - Tableau de bord des tâches (Kanban : À faire / En cours / Terminé).

    - Suivi basique des temps passés.

3. Contraintes Techniques

- Technologies souhaitées :

  - Backend (API) : Symfony 7 + API Platform.

  - Base de données : MySQL 8.

  - Frontend : React 18 (Vite.js) + TypeScript (optionnel mais recommandé).

  - Styling : TailwindCSS (pour un développement UI rapide).

  - Versionning : GitHub.

- Hébergement et infrastructure :

  - Environnement de Développement : Docker (conteneurs pour PHP, Nginx, MySQL, Node).

  - Environnement de Production : VPS Linux (Debian/Ubuntu) ou Cloud (ex: Heroku/Vercel/Railway)

- Sécurité :

  - Authentification via JWT (JSON Web Tokens).

  - Protection des endpoints API (CORS, firewall Symfony).

  - Hashage des mots de passe (Argon2i).

- Compatibilité :

  - Optimisé pour Desktop (usage bureau prioritaire pour l'administration).

  - Responsive : Consultation possible sur Mobile/Tablette.

4. Contenus et Design

- Charte graphique et identité visuelle :

  - Style : Interface "SaaS" moderne, épurée, mode sombre/clair (Dark mode).Contenus fournis par le client : (Textes, images, vidéos)

  - Bibliothèque UI : Utilisation de composants pré-faits (ex: Shadcn/ui ou Headless UI) couplés à TailwindCSS pour éviter de redessiner chaque bouton.

  - Logo : Intégration du logo InnovWebTech sur l'interface et les PDF.

- Ergonomie et UX :

  - Navigation par barre latérale (Sidebar) rétractable.

  - Feedback utilisateur immédiat (Notifications "Toast" lors d'une sauvegarde ou d'une erreur).

  - Chargement rapide des données (pas de rechargement de page).

5. Interconnexions et API.

Architecture API

Le projet repose sur une architecture API REST (ou Hydra/JSON-LD via API Platform). Le Frontend React dialogue exclusivement avec le Backend Symfony via cette API.

Services tiers

- Génération PDF : Librairie interne (ex: dompdf ou knp-snappy) ou micro-service Docker (gotenberg).

- Envoi d'Email (v2) : SMTP Gmail ou service transactionnel (MailerSend/SendGrid) pour l'envoi direct des factures.

6. Planning et Délais

Le projet est découpé en Cycles de 2 à 3 semaines, adaptés à une disponibilité réduite (soirs et weekends).

Phase 1 : Initialisation & Socle (Semaines 1-2)

- Setup Docker, Symfony, React.

- Modélisation Base de Données (User).

- Mise en place de l'Authentification.

Phase 2 : Le CRM - Clients (Semaines 3-5)

- Développement API "Customers".

- Frontend : Listes, Formulaires de création/édition.

Phase 3 : Facturation - Le "Core" (Semaines 6-9)

- Logique complexe de calcul (HT/TTC).

- Génération des PDF (Partie la plus technique).

- Workflow Devis -> Facture.

Phase 4 : Gestion de Projet & Dashboard (Semaines 10-12)

- Tableaux Kanban.

- Indicateurs clés (Chiffre d'affaires, factures impayées).

Livraison estimée du MVP : Environ 3 mois (selon régularité).

7. Budget et Modalités Financières

Comme il s'agit d'un projet interne, l'investissement est principalement temporel.

- Coût de développement : 0€ (Investissement personnel).

- Coût d'infrastructure :

  - Nom de domaine : ~10€/an.

  - Hébergement (VPS) : ~5 à 10€/mois.

- Licences : Utilisation exclusive de technologies Open Source (MIT).

8. Maintenance et Suivi

Mise à jour et support après livraison

Puisque le projet est développé en interne par InnovWebTech, la maintenance et le support sont gérés de la manière suivante :

- Correctifs (Bugs critiques) : Inclus et traités immédiatement, car ils impactent l'activité directe de l'entreprise.

- Maintenance évolutive (Mises à jour) :

  - Les mises à jour des dépendances (Symfony, React, PHP, Node) sont incluses dans le temps de développement des soirs/weekends.

  - Les évolutions fonctionnelles (ex: Espace client, intégration d'un outil tiers) seront gérées comme de nouveaux Sprints et feront l'objet d'une priorisation dans le planning (v2.0, v3.0, etc.).

- Documentation : Le code sera commenté (PHPDoc / JSDoc) et le processus de déploiement (Docker) documenté pour garantir la pérennité du système.

9. Contacts et Responsabilités

| Rôle | Côté Client (Maîtrise d'Ouvrage) | Côté Prestataire (Développement) |
| --- | --- | --- |
| Interlocuteur Principal | [Nom et Prénom] (Porteur de la Vision Métier) | [Nom et Prénom] (Responsable Technique) |
| Micro-entreprise | InnovWebTech | InnovWebTech |
| Responsabilité | Définir et valider les besoins fonctionnels, valider le MVP. | Garantir la qualité technique, respecter la Stack et les délais. |